【内部】

机器视觉系统开发合同补充协议（二）

文档编号：HG-HT-2026-012  |  版本：V1.0  |  密级：内部  |  日期：2026-04-14  |  作者：赵博

【版本历史】

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ---------- |
| V1.0 | 2026-04-14 | 赵博 | 首次创建 |

一、变更事项

（一）硬件费用承担

原合同约定的硬件采购费用，现变更为由甲方承担。具体硬件配置清单及价格以本协议附件《硬件配置清单》为准。

（二）软件部署变更

原合同约定的软件部署方式，现变更为部署至台式机（桌面电脑）环境。乙方负责软件的适配调试工作，确保软件在上述硬件环境下正常运行。

二、交付期限

原合同约定的交付期限，现延期至2026年5月15日。乙方应在此日期前完成全部软硬件的安装调试工作，并向甲方提交验收申请。

三、软件变更费用

鉴于上述软件部署变更，乙方同意免收因软件部署环境变更所产生的全部变更费用。甲方无需向乙方支付软件变更费。

四、其他条款

（一）本协议为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（二）本协议如有与原合同不一致之处，以本协议为准。

（三）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签章）：_          乙方（签章）：_

法定代表人：_          法定代表人：_

委托代理人：_          委托代理人：_

日期：    年  月  日            日期：    年  月  日

【审批记录】

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 编制 | 赵博 | 2026-04-14 | 赵博 |
| 审核 | __________ |  | __________ |
| 批准 | __________ |  | __________ |